Приложение к указанию

УГИБДД МВД по Чувашской Республике

Сведения

о финансировании и освоении средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в  Комсомольском районе»

| Мероприятия | Основной исполнитель (получатель средств) | Источник финансирования | Плановые назначения на 2018 год, в тыс. руб | За январь – апрель 2018 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактически освоено, за январь-апрель, в тыс. руб | Реализованы мероприятия (указать, на что конкретно израсходованы средства) | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  | Местный бюджет | 101,000 | 24,600 | * | 24 |
|  |  | Внебюджетные источники | 10,000 | 0,000 | * | 0 |
| Оснащение и техническое обслуживание на школьных автобусах системы спутниковой навигации ГЛОНАСС | Отдел образования администрации Комсомольского района | Местный бюджет | 101,000 | 24,60 | Обслуживание спутниковой системы | 24 |
| Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | Отдел образования администрации Комсомольского района | Внебюджетные источники | 5,000 | 0,000 |  | 0 |
| Организация и проведение в общеобразовательных заведениях конкурсов «Школа безопасности -Зарница» | Отдел образования администрации Комсомольского района | Внебюджетные источники | 5,000 | 0,000 |  | 0 |
| Всего по подпрограмме |  | Местный бюджет | 101,000 | 24,600 | * | 24 |
|  |  | Внебюджетные источники | 10,000 | 0,000 | * | 0 |

Название, количество основных мероприятий, источники финансирования указать применительно к программам. Необходимо конкретизировать каждое мероприятие, в т.ч. его исполнение.