Приложение к указанию

УГИБДД МВД по Чувашской Республике

Сведения

о финансировании и освоении средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в  Комсомольском районе»

| Мероприятия | Основной исполнитель (получатель средств) | Источник финансирования | Плановые назначения на 2018 год, в тыс. руб | За январь – июль 2018 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактически освоено, за январь-июль, в тыс. руб | Реализованы мероприятия (указать, на что конкретно израсходованы средства) | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  | Местный бюджет | 101,000 | 24,600 | * | 24 |
|  |  | Внебюджетные источники | 10,000 | 10,000 | * | 100 |
| Оснащение и техническое обслуживание на школьных автобусах системы спутниковой навигации ГЛОНАСС | Отдел образования администрации Комсомольского района | Местный бюджет | 101,000 | 24,600 | Обслуживание спутниковой системы | 24 |
| Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | Отдел образования администрации Комсомольского района | Внебюджетные источники | 5,000 | 5,000 |  | 100 |
| Организация и проведение в общеобразовательных заведениях конкурсов «Школа безопасности -Зарница» | Отдел образования администрации Комсомольского района | Внебюджетные источники | 5,000 | 5,000 |  | 100 |
| Всего по подпрограмме |  | Местный бюджет | 101,000 | 24,600 | * | 24 |
|  |  | Внебюджетные источники | 10,000 | 10,000 | * | 100 |

Название, количество основных мероприятий, источники финансирования указать применительно к программам. Необходимо конкретизировать каждое мероприятие, в т.ч. его исполнение.

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в  Комсомольском районе» предусмотрено финансирование 111 тыс.руб. в том числе местный бюджет 101 тыс.руб. и внебюджетные источники в размере 10 тыс.руб. На сегодняшний день освоено 34,6 тыс. руб. (31%) в том числе:

- на техническое обслуживание системы спутниковой навигации ГЛОННАС на школьных автобусах 24,6 тыс.руб.;

- на проведение конкурса «Школа безопасности -Зарница» 5 тыс.руб.

- на приобретение родителями световозвращающих значков 5 тыс.руб.

Так же в рамках других подпрограмм выполнены следующие мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения:

- Ремонт дороги "Комсомольское-Яльчики-Буинск" - Нюргечи" - Степное Яниково 5042 тыс.руб.

- Ремонт дороги "Цивильск-Ульяновск"- Починок-Инели"- Новый Сундырь 4214 тыс.руб.

-Устройство горизонтальной дорожной разметки 446 тыс.руб.

- Ямочный ремонт а/б покрытия автомобильных дорог 1026 м2 стоимостью 150 тыс.руб.

Всего выполнено:9852 тыс.руб.