Приложение к указанию

УГИБДД МВД по Чувашской Республике

Сведения

о финансировании и освоении средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в  Комсомольском районе»

| Мероприятия | Основной исполнитель (получатель средств) | Источник финансирования | Плановые назначения на 2018 год, в тыс. руб | За январь – май 2018 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактически освоено, за январь-май, в тыс. руб | Реализованы мероприятия (указать, на что конкретно израсходованы средства) | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  | Местный бюджет | 101,000 | 24,600 | * | 24 |
|  |  | Внебюджетные источники | 10,000 | 10,000 | * | 100 |
| Оснащение и техническое обслуживание на школьных автобусах системы спутниковой навигации ГЛОНАСС | Отдел образования администрации Комсомольского района | Местный бюджет | 101,000 | 24,600 | Обслуживание спутниковой системы | 24 |
| Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | Отдел образования администрации Комсомольского района | Внебюджетные источники | 5,000 | 5,000 |  | 100 |
| Организация и проведение в общеобразовательных заведениях конкурсов «Школа безопасности -Зарница» | Отдел образования администрации Комсомольского района | Внебюджетные источники | 5,000 | 5,000 |  | 100 |
| Всего по подпрограмме |  | Местный бюджет | 101,000 | 24,600 | * | 24 |
|  |  | Внебюджетные источники | 10,000 | 10,000 | * | 100 |

Название, количество основных мероприятий, источники финансирования указать применительно к программам. Необходимо конкретизировать каждое мероприятие, в т.ч. его исполнение.

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в  Комсомольском районе» предусмотрено финансирование 111 тыс.руб. в том числе местный бюджет 101 тыс.руб. и внебюджетные источники в размере 10 тыс.руб. На сегодняшний день освоено 34,6 тыс. руб. (31%) в том числе:

- на техническое обслуживание системы спутниковой навигации ГЛОННАС на школьных автобусах 24,6 тыс.руб.;

- на проведение конкурса «Школа безопасности -Зарница» 5 тыс.руб.

- на приобретение родителями световозвращающих значков 5 тыс.руб.

Так же в рамках других подпрограмм выполнены следующие мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения:

Проведено обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов:

- Устройство горизонтальной дорожной разметки стоимостью 446,425 тыс.руб.

- Ямочный ремонт а/б покрытия автомобильных дорог 1026 м2 стоимостью 150 тыс.руб.

Всего выполнено: 596,425 тыс.руб.

На сегодняшний день начаты работы по  ремонту 3,6 км дорог с а/б покрытием общей стоимостью 8798,152 тыс.руб.